Приложение № 1   
к постановлению администрации  
Беляевского сельского поселения   
от « 06 » июня 2018 г. № 23

**План**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового комплекса Беляевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов, работ | еед. изм | Объем работ | Затраты, тыс. руб. | Сроки выполне­ния работ | Исполни­тель | Источник финанси­рования | Примечания |
| 1 | Установка колодца, частотного регулятора, датчика давления на СКВ. № 2 | шт. | 3 | 42 | май-сентябрь | МП «Водоканал» | Бюджет Беляевского сельского поселения, трансферты |  |
| 2 | Реконструкция уличного освещения | шт. | 1 | 80 | май-сентябрь | ИП Климов М. | Бюджет Беляевского сельского поселения |  |
| 3 | Замена насоса, расширительной емкости | шт. | 2 | 10 | май-сентябрь | ВДПО | Бюджет Беляевского сельского поселения |  |